

В рамках реализации Федерального закона от 1 января 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», предусматривающего соблюдение с 1 января 2016 года установленных условий доступности для инвалидов объектов и услуг, а так же ормативных документов от 9.11.2015г №1309. «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объеков и предоставляемых услуг в сфере образования , а так же оказания им при этом необходимой помощи». От 2.12.2015г»1399 « Об утверждении плана Плана мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки РФ по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования»). Письмо Минобрнауки от 12.02.2016 №ВК-270/07 «Об обеспечении условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования».

В МБОУ Арейской СОШ разработан план мероприятий (далее – «дорожная карта») по повышению уровня доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования.

Реализация «дорожной карты» направлена на повышение возможности инвалидов и маломобильных групп населения вести независимый образ жизни, в полном объеме реализовывать свои права и всесторонне участвовать во всех аспектах жизни.

В оперативном управлении образовательного учреждения находится двухэтажное кирпичное здание, которое является приспособленным (бывшее здание роты – военный объект).

Целью разработки «дорожной карты» является обеспечение беспрепятственного доступа в образовательную организацию для получения образовательных услуг инвалидам и другим маломобильным группам населения.

Для достижения цели«дорожной карты» требуется реализация мероприятий, направленных на решение следующих задач:

1. Капитальный ремонт (реконструкция приспособленного здания), либо строительство новой школы.
2. Совершенствование правовой базы и организационно-административного механизма в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (при условии выполнения первой задачи).

3. Поэтапное повышение значений показателей доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения (при условии выполнения первой задачи).

4. Создание универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования инвалидов (при условии выполнения первой задачи).

5. Организация работы в образовательной организации по инструктированию и обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг, и оказание помощи в их использовании или получении (доступу к ним).

Сроки реализации «дорожной карты»: 2017-2030 годы.

По результатам обследования основного здания МБОУ Арейской СОШ сделан вывод о том, что в образовательной организации обеспечены условия доступности для категории инвалидов с нарушениями умственного развития. Для остальных категорий лиц с инвалидностью (инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением зрения) на данный момент недоступны.

В соответствии с имеющимися архитектурными особенностями здания образовательного учреждения, мероприятия «дорожной карты» не предполагают обеспечение беспрепятственного доступа для получения образовательных услуг маломобильным группам населения в определенной целевой зоне оказания услуг.

В настоящее время в образовательном учреждении обучается 1 ребенок с ОВЗ – обучающийся с нарушением умственного развития (интеллект). Инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, колясочников, с нарушением слуха и зрения нет.

«Дорожная карта» содержит:

1. [Значения](#P140) показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в образовательной организации (Таблица 1)

2.[Перечень](#P370) мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг (Таблица 2)

 **Таблица 1**

**Значения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в МБОУ Арейской СОШ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг** |  | **Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности** | **Должностное лицо, ответственное за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности** |
| **Единица измерения****%** | **2017г**  | **2018г** | **2019г** | **2020г** | **2025г** | **2030г** |  |
| 1 | Возможность для самостоятельного передвижения инвалидов различных категорий по объекту, в том числе с помощью работников объекта |  |  |  |  |  |  |  | Директор школы |
|  | Инвалиды с нарушением опорно – двигательного аппарата |  | 0 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 |  |
|  | инвалиды с нарушением опорно – двигательного аппарата передвигающиеся на креслах - колясках |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 |  |
|  | инвалиды с нарушением зрения |  | 0 | 0 | 10 | 25 | 50 | 100 |  |
|  | инвалиды с нарушением слуха  |  | 0 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 |  |
|  | инвалиды с нарушением интеллекта  | **%** | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 | Наличие в образовательном учреждении основных функционально – планировочных элементов, в том числе: | **%** |  |  |  |  |  |  | Директор школы, завхоз |
|  | выделенная стоянка автотранспортных средств для инвалидов | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  |
|  | сменные кресла - коляски | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  |
|  | поручни | % | 0 | 0 | 20 | 40 | 50 | 100 |  |
|  | пандусы | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  |
|  | доступные входные группы  | % | 0 | 0 | 10 | 30 | 50 | 100 |  |
|  | доступные санитарно – гигиенические помещения (туалет) | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Недоступно  |  |
|  | достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок  | % | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 100 |  |
| 3 | Наличие носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объекту (месту предоставления услуг) для инвалидов, имеющих стойкие нарушения: | % |  |  |  |  |  |  | Директор школы, завхоз  |
|  | зрения |  | 0 | 0 | 20 | 50 | 70 | 100 |  |
|  | слуха  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 |  |
|  | опорно-двигательного аппарата |  | 0 | 10 | 30 | 50 | 80 | 100 |  |
| 4 | Наличие специального оборудования для инвалидов, имеющих стойкие нарушения: |  |  |  |  |  |  |  | Директор школы,завхоз, члены комиссии |
|  | зрения |  | 0 | 10 | 25 | 30 | 50 | 100 |  |
|  | слуха  |  | 0 | 10 | 25 | 30 | 50 | 100 |  |
|  | опорно-двигательного аппарата  |  | 0 | 0 | 10 | 25 | 50 | 100 |  |
|  | умственного развития  |  | 30 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |  |
| 5 | Наличие утвержденного Паспорта доступности, «дорожной карты»  | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Директор школы, члены комиссии  |
| 6 | Наличие специального оборудования (звукоусиливающая аппаратура) в помещении, предназначенном для проведения массовых мероприятий. | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | Директор школы, завхоз |
| 7 | Предоставление инвалидам по слуху, зрению при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение доступа на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика/тифлопедагога, сурдопедагога | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | Директор школ |
| 8 | Доля работников образовательной организации, прошедших инструктирование или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образовании в соответствии с действующим законодательством. | % | 20 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | Директор школы, методисты,педагог-психолог |
| 9 | Предоставление образовательной услуги инвалидам с сопровождением тьютора/ассистента (по рекомендации ПМПК) | ед | 0 | 50 | 70 | 100 | 100 | 100 | Директор школы, методисты. |
| 10 | Доля педагогических работников, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющих осуществлять обучение по АООП, от общего числа педагогических работников образовательной организации. | **%** | 80  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Методисты.  |

**Таблица 2**

[**Перечень**](#P370) **мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в МБОУ Арейской СОШ.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия** | **Ответственные исполнители, соисполнители** | **Срок реализации** | **Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг** |
| **Раздел I. Совершенствование нормативно-правовой базы** |
| **1.1** | Издание административно распорядительных актов о создании комиссии по проведению обследования и паспортизации объектов и предоставляемых услуг образовательной организации. | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»4Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015г № 1309»Обутверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования им при этом необходимой помощи».  | Директор школы | Январь 2017 | Повышение качества образовательной услуги инвалидам и маломобильным группам населения |
| **1.2** | Составление: акта обследования к паспорту доступности;Паспорта доступности, «дорожной карты»-плана мероприятий  | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»4Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015г № 1309»Обутверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования им при этом необходимой помощи». | Комиссия (рабочая группа) | февраль 2017г | Повышение качества образовательной услуги инвалидам и маломобильным группам населения |
| **1.3** | Издание административно–распорядительного акта организации о возложении обязанностей по оказанию помощи детям-инвалидам с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата в преодолении барьеров, мешающих им пользоваться услугами  | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»4Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015г № 1309»Обутверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования им при этом необходимой помощи». | Директор школы | 2017г | Повышение качества образовательной услуги инвалидам и маломобильным группам населения |
| **1.4** | Внесение дополнений в должностные инструкции работников по оказанию помощи детям-инвалидам.  | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»4Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015г № 1309»Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования им при этом необходимой помощи». | директор школы, методисты  | 2017г | Повышение качества образовательной услуги инвалидам и маломобильным группам населения |
| **Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и информации)** |
| 2.1 | Планирование мероприятий по созданию на территории, прилегающей к зданию среды для групп населения с ограниченными физическими возможностями, в том числе: по обустройству мест для автотранспортных средств для инвалидов, тротуарам и нанесению специальной разметки на асфальте, пешеходным переходам (формирование перечня работ, расчет потребности в средствах, определение сроков реализации с учетом прогнозируемого объема финансирования). | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»4СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001»; СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" | директор школы, завхоз. | 2017 | Формирование документарной основы по созданию "безбарьерной" среды для групп населения с ограниченными физическими возможностями. |
| 2.2 | Проектирование и установка пандуса на входе в здание, Проектирование и установка поручней в здании, расширение дверных проемов ОО,  | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001»; СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"План финансово – хозяйственной деятельности | Директор школыЗавхоз | 20252030 | Формирование документарной основы по созданию "безбарьерной" среды для групп населения с ограниченными физическими возможностями. |
| 2.3 | Обустройство путей движения внутри здания до целевой зоны оказания услуг (зона отдыха, размещение предупредительной информация о препятствии визуальной и тактильной, установка звуковых информаторов) | СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001»; СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" | директор школыЗавхоз | 2025 | Повышение уровня доступности для инвалидов. |
| 2.4 | Устройство системы информирования, размещение носителей информации об услугах инвалидам с учетом ограничения их жизнедеятельности, в том числе при необходимости для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне. | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»План финансово – хозяйственной деятельности | директор школыЗавхоз | До 2030г. | Оказание помощи инвалидам в получении информации об услугах |
| 2.6 | Приобретение сменных кресел-колясок для перемещения инвалидов в здании | План финансово – хозяйственной деятельности | директор школыЗавхоз | 2025г. | Повышение уровня доступности для инвалидов. |
| 2.7 | Приобретение специализированного оборудования для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата (передвижения) в целевые зоны. | План финансово – хозяйственной деятельности | директор школыЗавхоз | 2025 | Повышение качества предоставляемых образовательных услуг |
| 2.8 | Адаптация официального сайта образовательной организации для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Куратор сайта | 2018г | Доступность официального сайта образовательной организации, в том числе для инвалидов по зрению |
| 2.9 | Реализация АООП по рекомендации ПМПК | Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ  | директор школы, методисты,педагоги ОО, специалисты  | 2017 | Повышение качества предоставляемых образовательных услуг |
| **Раздел III. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним)** |
| 3.1 | Инструктирование лиц, на которых административно-распорядительным актом организации возложено оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих им пользоваться услугами, включая сопровождение | По плану работы образовательной организации | Директор школы, методисты. | 2017 | Повышение качества предоставляемых образовательных услуг |
| 3.2 | Курсовая подготовка (повышение квалификации) педагогов  | Ежегодный план-график по курсовой подготовке образовательной организации | Методисты | План-график 2017-2030 |
| 3.3 | Участие в совещаниях директоров, зам по УВР по вопросам доступности объектов и услуг маломобльных групп населения, организации обучения и сопровождение детей с ОВЗ в ОО | По плану работы Управления образования Емельяновского района | Директор школы,методисты | План работы  | Повышение качества предоставляемых образовательных услуг |
| 3.4 | Участие в семинарах, конференциях.  | по плану работы | Администрация, педагоги. | План работы  | Повышение качества предоставляемых образовательных услуг |